### Załącznik nr 3

Sprawa Nr DP.341-1/08

U M O W A

Zawarta w dniu	…………… w Przystajni

pomiędzy 	GMINĄ PRZYSTAJŃ – URZĄD GMINY PRZYSTAJŃ

z siedzibą 	42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

w imieniu którego działa		mgr inż.. Andrzej KUCHARCZYK – Wójt Gminy Przystajń

zwanym w  dalszej treści umowy	Zamawiającym

a

____________________________________________________________

____________________________________________________________

z siedzibą	____________________________________________________________

zwanym w dalszej treści umowy	Wykonawcą.

§ 1.

Podstawę zawarcia umowy stanowi rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia .... .... 2007 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z dnia 20 listopada 2007 r., poz.1655 ze zmianami) zwaną dalej „ustawą”.

Zgodnie z wynikiem w/w przetargu nieograniczonego wykonawca przyjmuje:

Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól Bór Zajaciński – Dąbrowa.

Zakres robót określony jest w projekcie budowlanym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Roboty będą wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonymi niniejszą umową warunkami.

§2.

1.	Wartość robót określonych w §1 zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi netto …………zł (słownie: ………………………………………………………………złotych) plus podatek VAT w wysokości … % tj. ………… zł. (słownie: …………………………………………………………. złotych) co daje wartość brutto ………………. zł. (słownie:……………………………………….. …………………………… złotych).

2.	Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Kwota ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją robót, które trzeba wykonać, aby zrealizować cały zakres robót określony w §1 umowy, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu drogowego, pełną obsługę geodezyjną, czynnościami związanymi z odbiorem, przeprowadzeniem próby oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót objętych umową.

3.	Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na sytuację zaistniałą w trakcie trwania umowy.

4.	Konieczność wykonania robót dodatkowych stwierdza Inspektor Nadzoru protokołem konieczności, a ich realizacja wymaga akceptacji Zamawiającego.

5.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§3.

Środki niezbędne dla pokrycia wynagrodzenia Wykonawcy zabezpiecza Zamawiający - Gmina Przystajń.

§ 4.

1	.Zamawiający zobowiązuje się regulować należności wynikające z otrzymanej faktury wraz z protokołem odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w Banku …………….......w ………………..nr rachunku……………………………

2.	Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego, płatnej w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 5.

Termin wykonania robót:

- rozpoczęcie robot	-	01. 09. 2008 r.

- zakończenie robót	-	25. 09. 2008 r.

§ 6.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu …………….2008 r.

§ 7.

Nadzór inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie:

Wiesław Makowski – uprawnienia w specjalności drogowej

§ 8.

1.	Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowań przez cały czas trwania realizacji zadania.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

§ 9.

1.	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią wskazaną przez Zamawiającego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

§ 10.

1.	Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni.

2.	Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora nadzoru.

§ 11.

1.	Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od daty odbioru końcowego.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 12.

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a) odebrać wykonane roboty;

b) zapłacić za wykonane roboty;

c) zapłacić za zabezpieczenie wykonanych robót.

§13.

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto;

b)  za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokości kar umownych.

§14.

1.	Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 5%  oferowanej ryczałtowej ceny brutto w jednej z następujących form:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczonych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być nieodwołalnie, bezwarunkowe i płatne przez Wykonawcę na pierwsze żądanie Zamawiającego.

3.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4.	Gwarancje bankowe stanowią zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

5. 	Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości

6.	Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego.

7.	W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 2 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie najpóźniej w terminie wprowadzenia zmian do umowy.

§15.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§16

- Do spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 06.156.1118 t.j.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z dnia 20 listopada 2007 r., poz.1655 ze zmianami), a w sprawach nie uregulowanych 
w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

2.	Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający:						Wykonawca: