Załącznik nr 8 SIWZ

UMOWA  -WZÓR

W dniu ......................... 2013 roku  w Przystajni pomiędzy:

Gminą  Przystajń z siedzibą w 42-141 Przystajń  ul. Częstochowska 5

NIP 5742055766,     REGON 151398379

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Pana Andrzeja Kucharczyka  – Wójta Gminy Przystajń

przy kontrasygnacie

…………………………– Skarbnika Gminy Przystajń

a

............................................................................................................................

z siedzibą w ......................................................................................................

NIP .......................................... REGON ...........................................................

zwanym dalej  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................,

2..........................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu .......................................

Nr sprawy.................

§1

###### PRZEDMIOT UMOWY

###### 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

###### 2.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności :

2.1.Opracowanie koncepcji stacji  uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej stacji

wodociągowej i zagospodarowanie nowego odwiertu (studnia S4). Koncepcja winna  być przedstawiona przynajmniej w dwóch wariantach , które zawierać będą przyjęte rozwiązania technologiczne , szacunek kosztów wykonania budowy oraz szacunek kosztów uzdatniania 1 m³wody . Zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej.

2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym :

2.2.1.Opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,           badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę.

2.2.2.Opracowanie projektów wykonawczych - powinny obejmować swoim zakresem również       zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, które   znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji.

2.2.3.Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) . STWiORB powinny być wykonane dla danej dokumentacji i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych.

2.2.4.Opracowanie przedmiarów robót - powinny być wykonane dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją. Przedmiar powinien  być powiązany ze STWiORB poprzez podanie dla każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji.

2.2.5.Opracowanie kosztorysów inwestorskich

2.2.6.Uzyskanie map do celów projektowych wraz z badaniem stanu władania działkami w  granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją.

2.2.7.Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na     realizację inwestycji (jeżeli dotyczy). Wykonawca, przy składaniu oferty powinien uwzględnić    ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.

2.2.8.Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany.

2.2.9.Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z             Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm).

2.2.10.Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy istniejących obiektów, w zakresie potrzebnym do wykonania projektów budowlanych i wielobranżowych projektów wykonawczych.

2.2.11.Sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego             pozwolenia na budowę.

3.Projekt budowy stacji uzdatniania wody powinien przewidywać prowadzenie prac bez przerywania dostaw wody do odbiorców.

4.Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.

5.Projekt powinien uwzględniać założenia jak największej energooszczędności oraz jak najmniejszego użycia środków chemicznych w procesie uzdatniania wody.

6.Dokumentacja powinna ocenić przydatność istniejących obiektów do wykorzystania w proponowanej technologii i przewidzieć ewentualny zakres ich rozbudowy lub modernizacji. Dokumentacja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej.

7.Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych . Zamawiający wymaga aby w                 dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń .Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust.2 Pzp)tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też podawać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

8.W zakres przedmiotu niniejszej umowy , oraz w zakres wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie wchodzi również sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w zakresie sporządzonych opracowań projektowych .Nadzór autorski będzie pełniony w zakresie określonym w obowiązujących przepisach Prawa Budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych , na każde wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Nadzór autorski będzie realizowany w szczególności poprzez:

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych w związku z realizacją

projektowanych robót budowlanych,

- udzielanie stosownych wyjaśnień Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a dotyczących zaprojektowanych rozwiązań technicznych,

- uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wnioskowanych przez uczestników procesu budowlanego w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego.

§ 2

ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i właściwymi przepisami , w szczególności z ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi. Dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie Zamawiającego o kompletności prac projektowych oraz oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

3.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację składającą się na przedmiot zamówienia w następujących ilościach:

-Projekt budowlany, projekty wykonawcze, w 6 egz. (w tym  2 projekty budowlane opieczętowane przez Starostwo Powiatowe)

- STWiOR, przedmiary, informacja BIOZ w 3 egz.                                                                                    - Kosztorysy inwestorskie, raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany)w 3 egz.         - Inwentaryzacje i ekspertyzy – w 2 egz.                                                                                                    - Wersję elektroniczną dokumentacji w wersji identycznej jak wersja papierowa (100 %) w formacie PDF oraz w plikach edytowalnych (np. doc., dwg, itp.) w 2 egz. na nośniku CD/DVD,

4.Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy a Zamawiający po zapoznaniu się, dokona w ciągu 14 dni protokolarnego jego odbioru.

5.Odbiór opracowanej dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia odbędzie się w           siedzibie Zamawiającego.

6.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej współpracy z Zamawiającym na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, jak też do udzielania pisemnej odpowiedzi na zgłaszane pytania (w terminie maksymalnie 2 dni roboczych).

7.W przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych (materiałów lub urządzeń) przez wykonawców składających oferty w przyszłym postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach umownego wynagrodzenia do sprawdzenia tych rozwiązań. Sprawdzenie (na etapie badania ofert) powinno polegać na analizie możliwości zastosowania tych rozwiązań i wydaniu opinii w formie pisemnej.

8.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w terminie określonym przez Zamawiającego.

§ 3

REALIZACJA  PRZEDMIOTU  UMOWY

1.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz innymi właściwymi organami w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie projektowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

2.Zamawiający na wniosek Wykonawcy zobowiązuje się przekazać mu odpowiednie pełnomocnictwo do działania w imieniu Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu oraz inne niezbędne dokumenty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 4

###### TERMINY  WYKONANIA

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. wraz z uzyskaniem w tym terminie pozwolenia na budowę.

2.Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji i przyjęcie prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę w/w inwestycji przez Zamawiającego. Dokumentację należy złożyć do wglądu i sprawdzenia na co najmniej 2 tygodnie przed określonym wyżej terminem.

3.Koncepcję projektu budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu celem akceptacji            w ciągu 6 tygodni po podpisaniu umowy.

4.Odbiór dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu zdawcza – odbiorczego dokumentacji.

5.Do całości projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej, prawomocną decyzje - pozwolenie na budowę w/w inwestycji oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6.Zamawiający odmówi odbioru lub zaakceptowania przedmiotu zamówienia w przypadku, stwierdzenia po przekazaniu dokumentacji w trybie określonym w ust.4niniejszego paragrafu wszelkich błędów , nieścisłości ,uchybień, braków oraz niezgodności treści dokumentacji z ustaleniami Stron zawartymi w niniejszej Umowie lub innych wad przedmiotu zamówienia. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru zamówienia nie zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za wady przedmiotu niniejszej umowy.

7.W przypadku, o którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, do uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia. Jeżeli dokumentacja nie zostanie w powyższym terminie należycie uzupełniona lub poprawiona Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 5

WYNAGRODZENIE

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe wysokości :

- wartość brutto: ………………. zł,

słownie: ………………………………………….

- wartość netto:    ………………  zł,

słownie: ………………………………………….

- podatek VAT % - ………. zł,

słownie: …………………………………………..

2.Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3.Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego   w następujących częściach:

- 30% wartości wynagrodzenia  po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji i odebraniu  projektu budowlanego

-70% wartości wynagrodzenia po wykonaniu pozostałej części zamówienia wraz z oświadczeniem o kompletności i prawidłowości opracowania dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

5.Wystawione przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia  po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ,będą płatne przelewem na konto Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

6.Zamawiający przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy ma prawo żądać od Wykonawcy pisemnych oświadczeń od wszystkich Podwykonawców potwierdzających, że otrzymali od Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich prace, za które Wykonawca żąda zapłaty od Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty lub jej odpowiedniej części do czasu otrzymania takich oświadczeń.

7.Wynagrodzenie  nie ulega waloryzacji przez okres trwania umowy.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

1.Strony ustalają, że z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający nabywa przysługujące Wykonawcy autorskie prawa majątkowe wynikające z dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia ,wraz z prawami zależnymi, na wszelkich właściwych dla utworu i znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji , z możliwością jego wykorzystania w trakcie innych prowadzonych przez Zamawiającego inwestycji budowlanych.

2.Na podstawie ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony w szczególności do :

a) dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych i            konicznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów , zmian obowiązujących przepisów itp.

b) utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej

c) zwielokrotniania dokumentacji

d)  publiczne udostępnianie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia osobom trzecim w miejscu i czasie przez nich wybranych.

§ 7

GWARANCJA

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu zamówienia

w szczególności zmniejszające jego wartość i użyteczność. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte.

3.Na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy usunięcia wad dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia przez jej uzupełnienie lub poprawienie.

4.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach.

5.W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

6.W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancji w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy, a kosztami wynagrodzenia obciążyć Wykonawcę umownego, który obowiązany jest do ich zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 8

###### ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1.Przed terminem zawarcia umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …..................zł. (słownie…………………………………………….  złotych 00/100),co stanowi 10% wartości umowy brutto.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie........................

3.W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wezwania Zamawiającego.

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie zwrócone w następujący sposób;

-70% kwoty tj.  …....................zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia,                    potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji projektowej

- 30% kwoty tj. ….........................zł do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady

wykonanego przedmiotu zamówienia.

5.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 9

ZMIANA  UMOWY

1.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2.

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na wykonanie zamówienia w następujących przypadkach:

a) gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny,

b) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

c)zaistnienie przyczyn niezależnych od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich

należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności :

- przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, uniemożliwiająca

zachowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

- wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno- prawnych, zdarzeń losowych,

klęsk żywiołowych, itp.,

d) nastąpiło wstrzymanie przez Zamawiającego realizacji zamówienia z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy,

e) zmiana ustawowej stawki podatku VAT,

f ) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

g) zmiany personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie na uzasadniony wniosek

Wykonawcy (wypadek losowy, utrata zdrowia itp.) z zachowaniem wymogów SIWZ w

zakresie żądanych uprawnień

h) wydłużenie terminów wydawania decyzji administracyjnych poza podstawowe terminy

określone w KPA, a wydłużenie to nie będzie wynikać z winy Wykonawcy (np. braki we wniosku).

i) zmiana adresu lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy.

3.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do pisemnego wykazania zasadności wprowadzenia zmian.

4.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

PRAWA I OBOWIĄZKI

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

( art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych ). Odstąpienie od umowy w tym wypadku

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn

oraz nie kontynuuje ich,  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

f) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu

umowy zgodnie z warunkami umownymi lub nie spełnia zobowiązań umownych

Zamawiającego.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania

wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres ,który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac,

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów realizacji opracowania.

§ 11

KARY UMOWNE

1.Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu umownego,                                                             b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu umownego,                                                             c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego netto.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie  od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%    wynagrodzenia umownego netto.

4.Żądanie kary umownej nie wyłącza uprawnień Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekroczy wartość ustalonej kary umownej.

5.Wykonawca wyraża zgodę na potracenie należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim szkód osobowych i rzeczowych powstałych w wyniku wadliwego wykonania dokumentacji projektowej.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy stronie Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi i przepisy Kodeksu cywilnego

3.Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

4.Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) SIWZ z załącznikami

b) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: